项目章程

* **项目名称**

旅游助手软件

* **项目经理**

杨永好

* **项目背景**

1. 旅游作为假期娱乐方式之一，越来越多的人们选择在假期出门旅游，但是很少人会准备充足的旅游安排，缺少合理的旅行计划，可能会导致旅行过程过于盲目，没有科学性。而目前网上的旅行攻略杂乱无章，查找不便。外出旅行的人群已日益庞大，对于这样一款可靠性强的旅行预备软件迫切可需。

* **项目目标**

实现为用户提供旅行攻略，用户分享旅行故事，为用户提供定制个性旅行服务，满足客户的各种旅行需求。同时让用户可以寻找驴友结交志同道合的旅行伙伴。

* **项目范围**
  + 攻略搜集：搜集、整理旅行攻略；
  + 用户查询：攻略查询及浏览、收藏、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、景区推荐、特定活动；
  + 管理员功能：游记审核、攻略管理、推荐游记管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．5—6月：组建App开发团队，进入建设期；
  + 2019．7-9月：进入测试推广阶段。
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**