校园家教风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 应聘方认可度不高 | 没有足够区别于已有家教招聘软件的吸引力 | 用户风险 | 高 | 高 | 黄文旭 | 深入分析应聘方群体特点和需求，设计出符合他们的家教应聘平台 |
| R2 | 招聘方参与度不高 | 家教招聘方对网络APP的了解不够、信心不足、安全不认可，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 | 高 | 高 | 杨永好 | 深入分析招聘方群体特点和需求，设计出符合他们的家教招聘平台 |
| R3 | 信息安全 | 不能保证用户信息安全 | 安全风险 | 高 | 高 | 刘振扬 | 大量测试，自主开发，信息加密处理 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 邝绅绅 | 及时调度相应的人员到位 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 敬欢、  任少帅 | 及时争取引进投资 |